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 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
 รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑
----------------------------------



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ       ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑)  เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
	รายการ
	ปี ๒๕๖๑
	แผนพัฒนา
๓ ปี
	ดำเนินการจริง
	ร้อยละของ
ปี ๒๕๖๑
	ร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

	จำนวนโครงการ
(โครงการ)
	๒35
	699
	๒๘
	๑1.91
	๔.01

	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	๑21,138,๐๐๐
	293,507,๐๐๐
	14,821,108
	12.23
	5.05




รายะเอียดปรากฎตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

         
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือนเมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายสิทธิพงษ์  ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ 
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ประจำปีงบประมาณ 2561  รอบเดือนเมษายน  2561
**************************
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบล    บางมะเดื่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

111 


โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ


12


โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น


9,284,865.-

บาท    

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	1
	ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในตำบล
	77,365
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	2
	วางท่อเมนประปา สายข้าง สภ.      บางมะเดื่อ หมู่ที่ 1
	149,500.-
	-
	-
	-
	

	3
	ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองบางบาน  หมู่ที่ 1
	480,000.-
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	4
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายควน หมู่ที่ 2
	429,000.-
	-
	-
	-
	

	5
	ก่อสร้างลานคอนกรีตศาลาพรประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3
	164,000.-
	-
	-
	-
	

	6
	ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย รร.บ้าน     ท่าม่วง 2
	150,000.-
	-
	-
	-
	

	7
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4
	494,000.-
	-
	-
	-
	

	8
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.98-011 สายทุ่งกระงา บ้านศรีปทุมวัลย์ ม.4
	-
	-
	3,173,000.-
	-
	

	9
	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์    ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.98-400(สายบ้านศรีปทุมวัลย์) บ้านศรีปทุมวัลย์ ม.4บ้านถ้ำเม่น ม.7
	-
	-
	2,943,000.-
	-
	

	10
	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 5
	-
	420,000.-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ
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	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	11
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.22 – แหลมเศียร หมู่ที่ 6
	-
	420,000.-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	12
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระท้อน 2 หมู่ที่ 7
	459,000.-
	400,000.-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	รวม
	1,908,865.-
	1,260,000.-
	6,116,000.-
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
65 


โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

10


โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น


5,418,850.-

บาท

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	อุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	1
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	2,650,400
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	2
	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
	472,000
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	3
	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
	1,051,000
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	4
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.และสื่อการเรียนการสอน)
	1,154,100 
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	5
	สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	6
	ครูเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	7
	สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)
	91,350
	-
	-
	-
	

	9
	ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	10
	ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

	รวม
	5,418,850.-
	-
	-
	-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

12

โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ


2

โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น



9,900.-

บาท
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	อุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	1
	การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
	9,900
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	2
	จัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	รวม
	9,900
	-
	-
	-
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

7

โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ


-

โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น



-

บาท
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	อุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

12

โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ


3

โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น


6,150.-

บาท
- 4-
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	อุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	1
	สืบสานงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว
	6,150.-
	-
	-
	
	

	2
	จัดงานวันสำคัญของทางราชการ 
	- 
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	3
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	-
	-
	-
	-
	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

	 รวม
	6,150
	-
	-
	-
	


ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

25

โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ


1

โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น



101,343.-
บาท
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	อุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	1
	จัดเก็บขยะภายในตำบล
	101,343
	-
	-
	-
	กำลังดำเนินการ

	 รวม
	101,343
	-
	-
	-
	


ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน
จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

3

โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ


-

โครงการ

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น



-

บาท
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ข้อบัญญัติ
	จ่ายขาด
เงินสะสม
	อุดหนุน
เฉพาะกิจ
	เงินนอก
งบประมาณ
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
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สรุป 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา อบต.บางมะเดื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น   235
 โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รวมทั้งสิ้น    28
 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น





      
จำนวน 14,821,108.- บาท

แยกเป็น

งบประมาณตามข้อบัญญัติ




  7,445,108.-    บาท

จ่ายขาดเงินสะสม





  1,260,000.-    บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ





  6,116,000.- 
บาท

เงินนอกงบประมาณ





                -
บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561









คิดเป็นร้อยละ 11.91
2. สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม   รายละเอียดดังนี้
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	16.13%
	80.65%
	3.23%

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม
	29.03%
	51.61%
	19.35%

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	16.13%
	70.97%
	12.90%

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
	12.90%
	70.97%
	12.90%

	5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	3.23%
	67.74%
	29.03%

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	22.58%
	64.52%
	12.90%

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	19.35%
	74.19%
	6.45%

	8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	19.35%
	74.19%
	6.45%

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	12.90%
	60.29%
	25.81%

	ภาพรวม
	16.53%
	67.74%
	15.73%
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3. สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในแต่ละยุทธศาสตร์


สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในแต่ละยุทธศาสตร์  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย   
	ยุทธศาสตร์
	ผลความพึงพอใจ

	
	ลำดับที่
	คิดเป็นร้อยละ

	
	
	

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1
	84.14

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	2
	80.87

	ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
	80.24

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี
	4
	79.73

	ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	5
	78.93

	ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	78.72

	ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน
	7
	78.53


